Российская Федерация

Кемеровская область

# Администрация  Яйского  района

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | « 27 » |  | Апреля 2010 |  | № | 602 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

пгт.Яя

Об утверждении плана первоочередных мероприятий по организации работ, направленных на развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Яйском районе

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации Д.А. Медведева по итогам совместного заседания Государственного совета Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в Российской Федерации 23.12.2009, учитывая положения Концепции формирования электронного правительства Российской Федерации до 2010 года, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 632-р, Распоряжения Коллегии Кемеровской области от 5 апреля 2010 года № 280-р в целях обеспечения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления, повышения качества и доступности предоставляемых  муниципальных услуг:

- Утвердить прилагаемый план первоочередных мероприятий по организации работ, направленных на развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Яйском районе (далее – план мероприятий).

- Заместителям Главы Яйского района, начальникам управлений, начальникам отделов Администрации Яйского района обеспечить выполнение плана мероприятий в установленные сроки.

- Рекомендовать главам сельских территорий и Яйского городского поселения разработать и утвердить аналогичные планы мероприятий по развитию информационного общества и оказанию муниципальных услуг в электронном виде.

- Начальнику отдела информатизации, компьютерного обеспечения и работы с обращениями граждан И.А.Нестерчук обеспечить размещение настоящего распоряжения на сайте Администрации Яйского района.

- Контроль за исполнением распоряжения возложить на Первого заместителя Главы Яйского района Д.В.Иноземцева.

- Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

| Глава |  |  |
| --- | --- | --- |
| Яйского района |  | В.А.Шибельгут |

| готовил: |  | М.Д.Жалеева |
| --- | --- | --- |
| согласовано: |  | О.А.Григорьева |

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации Яйского района

от _______________ №____________

ПЛАН

первоочередных мероприятий по организации работ, направленных на развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Кемеровской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие системы удаленного доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Яйского района на основе использования информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие сайтов в сети Интернет |  |  |  |  |
|  | Обеспечить размещение информации о деятельности органов местного самоуправления Яйского района на официальном сайте Администрации Яйского района http://adm.yayacity.ru/ |  | До 30 апреля 2010 года | Управляющий делами – руководитель аппарата А.А.Нестерчук ; Начальник отдела информатизации, компьютерного обеспечения и работы с обращениями граждан И.А.Нестерчук |  |
| 1.2. | Развитие центров телефонного обслуживания граждан и организаций |  |  |  |  |
|  | Создать муниципальный центр телефонного обслуживания граждан и организаций по вопросам предоставления муниципальных услуг | До 31 июня 2010 г. |  |  | Управляющий делами – руководитель аппарата Нестерчук А.А.; Начальник отдела информатизации, компьютерного обеспечения и работы с обращениями граждан И.А.Нестерчук |
| 2. | Предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление государственных и муниципальных услуг на основе многофункциональных центров |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Разработать исчерпывающий перечень муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления | До 30 апреля 2010 г. |  |  | Заместители Главы района; Начальники управлений Администрации Яйского района Руководители муниципальных учреждений; Начальники отделов Администрации Яйского района; Главы сельских территорий; Глава Яйского городского поселения. |
| 2.1.2. | Внести предложения в проект долгосрочной целевой программы создания сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Кемеровской области до 2015 года о создании многофункциональных центров в муниципальных образованиях | До 30 мая 2010 г. |  |  | Заместитель по экономическому развитию территории; |
| 2.1.3. | Внедрение в органах местного самоуправления автоматизированных систем похозяйственного учета | 2010-2012 годы |  |  | Главы сельских территорий; |
| 2.1.4. | Внедрение в органах местного самоуправления автоматизированной системы ведения регистра муниципальных правовых актов «АРМ-муниципал» | 2010-2012 годы |  |  | Консультант –советник Главы Яйского района О.А.Григорьева Главы сельских территорий; |
| 2.2. | Предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием сети Интернет |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Разработать планы мероприятий по переходу на предоставление муниципальных услуг в электроном виде на 2010-2013 гг. согласно Сводному перечню первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р | До 30 апреля 2010 г. |  |  | Управляющий делами – руководитель аппарата А.А.Нестерчук ; Начальник отдела информатизации, компьютерного обеспечения и работы с обращениями граждан И.А.Нестерчук Заместители Главы района. Руководители учреждений; Начальники отделов Администрации Яйского района; Главы сельских территорий; Глава Яйского городского поселения. |
| 2.2.2. | Разработать планы мероприятий по решению задачи, поставленной в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212, о предоставлении всех государственных и муниципальных услуг с использованием информационных и телекоммуникационных технологий до 2015 года | До 30 апреля 2010 г. |  |  | Заместители Главы Яйского района; Главы сельских территорий; Глава Яйского городского поселения. |
| 2.2.3. | Внести изменения в муниципальные правовые акты органов местного самоуправления, направленные на обеспечение оказания муниципальных услуг в электронном виде органами местного самоуправления | До 30 апреля 2010 г. |  |  | Заместитель Главы по экономическому развитию территории. Консультант-советник по юридическим вопросам Главы Яйского района; |
| 2.2.4. | Разработать программы информатизации муниципальных образований, включив в них мероприятия по созданию, развитию и интеграции муниципальных информационных систем, в том числе систем по оказанию муниципальных услуг гражданам и организациям | 2010-2012 годы |  |  | Управляющий делами – руководитель аппарата А.А.Нестерчук ; Начальник отдела информатизации, компьютерного обеспечения и работы с обращениями граждан И.А.Нестерчук Главы сельских территорий; Глава Яйского городского поселения. |
| 2.2.5. | Организовать мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, качества информирования граждан и организаций о порядке и условиях предоставления государственных и муниципальных услуг | До 1 августа 2010 г. |  |  | Заместитель Главы Яйского района по экономическому развитию территории; Главы сельских территорий; Глава Яйского городского поселения. |
| 2.3. | Развитие системы межведомственного электронного документооборота Кемеровской области в целях оказания государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Подключится к системе межведомственного электронного документооборота Кемеровской области на базе автоматизированной информационной системы поддержки деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | До 30 декабря 2010 г. |  |  | Управляющий делами – руководитель аппарата А.А.Нестерчук ; Начальник отдела информатизации, компьютерного обеспечения и работы с обращениями граждан И.А.Нестерчук; |
| 2.3.2. | Заключить соглашения об информационном взаимодействии между территориальными органами федеральных органов исполнительной власти Кемеровской области, органами исполнительной власти Кемеровской области и Администрацией Яйского района на базе системы межведомственного электронного документооборота в целях оказания государственных и муниципальных услуг | До 30 декабря 2010 г. |  |  | Заместитель Главы Яйского района по экономическому развитию территории; Управляющий делами- руководитель аппарата А.А.Нестерчук; |
| 3. | Развитие системы электронного делопроизводства и документооборота Администрации Кемеровской области |  |  |  |  |
| 3.1. | Администрации Яйского района организовать взаимодействие в системе электронного делопроизводства и документооборота с органами местного самоуправления Яйского района | До 30 июня 2010 г. |  |  | Управляющий делами – руководитель аппарата А.А.Нестерчук ; Начальник отдела информатизации, компьютерного обеспечения и работы с обращениями граждан И.А.Нестерчук. |
| 3.2. | Осуществить переход на работу в системе электронного делопроизводства и документооборота с использованием электронной цифровой подписи | До 30 декабря 2010 г. |  |  | Управляющий делами – руководитель аппарата А.А. Нестерчук ; Начальник отдела информатизации, компьютерного обеспечения и работы с обращениями граждан И.А.Нестерчук; Главы сельских территория; Главы Яйского городского поселения |
| 3.3. | Подготовить проект нормативного правового акта о внесении изменений в Инструкцию по делопроизводству, направленных на обеспечение работы в системе электронного делопроизводства и документооборота с использованием электронной цифровой подписи | До 30 октября 2010 года |  |  | Управляющий делами – руководитель аппарата А.А.Нестерчук .; Начальник отдела организационной работы, кадров и муниципальной службы Л.Ю.Спиридонова. |
| 3.4. | Разработать план мероприятий по обеспечению компьютерной техникой и подключению к сети Интернет администраций сельских поселений | До 30 июня 2010 г. |  |  | Управляющий делами – руководитель аппарата А.А.Нестерчук ; Начальник отдела информатизации, компьютерного обеспечения и работы с обращениями граждан И.А.Нестерчук; Главы сельских территория; Главы Яйского городского поселения |
| 4. | Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 4.1. | Организовать обучение муниципальных служащих по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде в пределах средств, предусмотренных в областном и местных бюджетах на 2010 год | Постоянно |  |  | Управляющий делами – руководитель аппарата А.А.Нестерчук ; Начальник отдела организационной работы, кадров и муниципальной службы Л.Ю.Спиридонова. |
| 4.2. | Организовать обучение работе с системой электронного делопроизводства и документооборота в пределах средств, предусмотренных в местных бюджетах на 2010 год | Постоянно, с IV квартала 2010 г. |  |  | Управляющий делами – руководитель аппарата А.АНестерчук ; Начальник отдела организационной работы, кадров и муниципальной службы Л.Ю.Спиридонова. |
| 4.3. | Рассмотреть изменения в штатное расписание созданных служб информатизации на базе отдела информатизации, компьютерного обеспечения и работы с обращениями граждан | До 30 октября 2010 г. |  |  | Управляющий делами – руководитель аппарата А.А.Нестерчук ; Начальник отдела организационной работы, кадров и муниципальной службы Л.Ю.Спиридонова; Начальник отдела информатизации, компьютерного обеспечения и работы с обращениями граждан И.А.Нестерчук; |