Российская Федерация

Кемеровская область

# Администрация  Яйского  района

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | « 04 » |  | мая |  | № | 656 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

пгт.Яя

О плане перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде в Яйском районе и муниципальных учреждениях Яйского района

Во исполнение постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.04.2010 № 280-р «Об утверждении плана первоочередных мероприятий по организации работ, направленных на развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Кемеровской области», Постановления Администрации Яйского района от 27.04.2010 № 602 «Об утверждении плана первоочередных мероприятий по организации работ, направленных на развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Яйском районе»,  в целях повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг:

1. Утвердить План перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде в Яйском районе и в муниципальных учреждениях Яйского района.

2. Заместителям Главы Яйского района, руководителям управлений администрации Яйского района, начальникам отделов Администрации Яйского района ,руководителям  муниципальных учреждений, ответственным за предоставление муниципальных услуг в электронном виде:

организовать в пределах своей компетенции реализацию плана, включая осуществление мер, направленных на совершенствование муниципальных правовых актов, в том числе административных регламентов оказания муниципальных услуг, и иных мер для обеспечения перехода на предоставление муниципальных  услуг в электронном виде;

представлять ежеквартально в отдел организационной работы информацию о результатах выполнения плана;

при переходе на предоставление первоочередных муниципальных услуг в электронном виде, предусмотренных приложением № 1 к настоящему постановлению, исполнять  меры, осуществляемые

на этапах перехода на   предоставление муниципальных услуг и исполнение муниципальных функций в электронном виде  приложение к плану;

при размещении в реестре муниципальных услуг сведений об услуге использовать наименование услуги в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

3.Начальнику отдела информатизации, компьютерного обеспечения и работы с обращениями граждан И.А.Нестерчук обеспечить размещение настоящего распоряжения на сайте Администрации Яйского района.

4.Контроль за исполнением распоряжения возложить на Первого заместителя Главы Яйского района Д.В.Иноземцева.

5.Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

| Глава Яйского района |  | В.А.Шибельгут |
| --- | --- | --- |

| готовил: |  | М.Д.Жалеева |
| --- | --- | --- |
| согласовано: |  | О.А.Григорьева |
|  |  | А.А.Нестерчук |
|  |  | И.А.Нестерчук |

Приложение № 1 к постановлению администрации Яйского района

От__________________ №______

П Л А Н

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде в Яйском районе и муниципальных учреждениях Яйского района

|  |  | Наименование услуги в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р | Наименование услуги, предоставляемой в муниципальном образовании | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап |
| I. Услуги в сфере образования и науки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) |  | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | Управление образования Администрации Яйского района. Муниципальные дошкольные образовательные учреждения | 1 декабря 2010 | 1 января 2011 | 30 июля 2012 | 1 января 2013 | 1 января 2014 |
| 2. | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации |  | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Яйского района | Управление образования Администрации Яйского района. | 1 декабря 2010 | 1 января 2011 | 30 июля 2012 | 1 января 2013 | 1 января 2014 |
| 4 | Зачисление в образовательное учреждение дошкольного образования |  | Зачисление в образовательное учреждение | Управление образования Администрации Яйского района. | 1 декабря 2010 | 1 января 2011 | 30 июля 2012 | 1 января 2013 | 1 января 2014 |
| 5 | Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение |  | Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение | Муниципальные образовательные учреждения | 1 декабря 2010 | 1 января 2011 | 30 июля 2012 | 1 января 2013 | 1 января 2014 |
| 6 | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости |  | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости | Муниципальные образовательные учреждения | 1 декабря 2010 | 1 января 2011 | 30 июля 2012 | 1 января 2013 | 1 января 2014 |
| 7 | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках |  | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках | Муниципальные образовательные учреждения | 1 декабря 2010 | 1 января 2011 | 30 июля 2012 | 1 января 2013 | 1 января 2014 |
| 8 | Зачисление в образовательное учреждение |  | Зачисление в образовательное учреждение | Муниципальные образовательные учреждения | 1 декабря 2010 | 1 января 2011 | 30 июля 2012 | 1 января 2013 | 1 января 2014 |
| 9 | Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение |  | Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение | Муниципальные образовательные учреждения | 1 декабря 2010 | 1 января 2011 | 30 июля 2012 | 1 января 2013 | 1 января 2014 |
| II. Услуги в сфере здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Выдача направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы, прием заявлений о проведении медико-социальной экспертизы, предоставление выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом |  | Выдача направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы | МУЗ «Яйская ЦРБ» | 1 декабря 2010 | 1 января 2011 | 30 июля 2012 | 1 января 2013 | 1 января 2014 |
| 11 | Прием заявок (запись) на прием к врачу |  | Прием заявок (запись) на прием к врачу | МУЗ «Яйская ЦРБ» | 1 декабря 2010 | 1 января 2011 | 30 июля 2012 | 1 января 2013 | 1 января 2014 |
| 12 | Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов |  | Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов | МУЗ «Яйская ЦРБ» | 1 декабря 2010 | 1 января 2011 | 30 июля 2012 | 1 января 2013 | 1 января 2014 |
| III. Услуги в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |  | Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Управление социальной защиты населения Администрации Яйского района | 1 декабря 2010 | 1 января 2011 | 30 июля 2012 | 1 января 2013 | 1 января 2014 |
| 14 | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма |  | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | Администрация Яйского района.Отдел по строительству, ЖКХ, дорожному хозяйству и энергетике | 1 декабря 2010 | 1 января 2011 | 30 июля 2012 | 1 января 2013 | 1 января 2014 |
| 15 | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях |  | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Администрация Яйского района.Отдел по строительству, ЖКХ, дорожному хозяйству и энергетике | 1 декабря 2010 | 1 января 2011 | 30 июля 2012 | 1 января 2013 | 1 января 2014 |
| IV. Услуги в сфере защиты прав потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей |  | Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей | Администрация Яйского района Экономический отдел | 1 декабря 2010 | 1 января 2011 | 30 июля 2012 | 1 января 2013 | 1 января 2014 |
| V. Услуги в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, находящихся на территории субъекта Российской Федерации и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации |  | Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, находящихся на территории субъекта Российской Федерации и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | МУ «Управление культуры и кино Администрации Яйского района» | 1 декабря 2010 | 1 января 2011 | 30 июля 2012 | 1 января 2013 | 1 января 2014 |
| 17 | Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий |  | Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий | МУ «Управление культуры и кино Администрации Яйского района» | 1 декабря 2010 | 1 января 2011 | 30 июля 2012 | 1 января 2013 | 1 января 2014 |
| 18 | Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах |  | Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах | МУ «Управление культуры и кино Администрации Яйского района» | 1 декабря 2010 | 1 января 2011 | 30 июля 2012 | 1 января 2013 | 1 января 2014 |
| 19 | Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных |  | Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных | МУ «Управление культуры и кино Администрации Яйского района» | 1 декабря 2010 | 1 января 2011 | 30 июля 2012 | 1 января 2013 | 1 января 2014 |
| VI. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения |  | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Администрация Яйского района. Сектор архитектуры и градостроительства | 1 декабря 2010 | 1 января 2011 | 30 июля 2012 | 1 января 2013 | 1 января 2014 |
| 21 | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению |  | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | Администрация Яйского района.Отдел по строительству, ЖКХ, дорожному хозяйству и энергетике | 1 декабря 2010 | 1 января 2011 | 30 июля 2012 | 1 января 2013 | 1 января 2014 |
| 22 | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение |  | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | Администрация Яйского района. Сектор архитектуры и градостроительства | 1 декабря 2010 | 1 января 2011 | 30 июля 2012 | 1 января 2013 | 1 января 2014 |
| VII. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду |  | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципаль ной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | МУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Яйского района» | 1 декабря 2010 | 1 января 2011 | 30 июля 2012 | 1 января 2013 | 1 января 2014 |
| 24 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков |  | Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков | МУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Яйского района» | 1 декабря 2010 | 1 января 2011 | 30 июля 2012 | 1 января 2013 | 1 января 2014 |
| 25 | Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей |  | Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей | Администрация Яйского района Архивный отдел | 1 декабря 2010 | 1 января 2011 | 30 июля 2012 | 1 января 2013 | 1 января 2014 |
| 26 | Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства |  | Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Администрация Яйского района. Сектор архитектуры и градостроительства | 1 декабря 2010 | 1 января 2011 | 30 июля 2012 | 1 января 2013 | 1 января 2014 |
| 27 | Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности |  | Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной и муниципальной собственности для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности | МУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Яйского района» | 1 декабря 2010 | 1 января 2011 | 30 июля 2012 | 1 января 2013 | 1 января 2014 |
| 28 | Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию |  | Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию | Администрация Яйского района. Сектор архитектуры и градостроительства | 1 декабря 2010 | 1 января 2011 | 30 июля 2012 | 1 января 2013 | 1 января 2014 |
| 29 | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций |  | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций | Администрация Яйского района. Сектор архитектуры и градостроительства. | 1 декабря 2010 | 1 января 2011 | 30 июля 2012 | 1 января 2013 | 1 января 2014 |

--------------------------------

<*> Содержание мер, осуществляемых на этапах перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, определено в приложении к настоящему плану.

Приложение к Плану перехода на предоставление в электронном виде муниципальных и иных услуг  органами местного самоуправления Яйского района  и муниципальными учреждениями

СОДЕРЖАНИЕ

МЕР, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ НА ЭТАПАХ ПЕРЕХОДА

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ИСПОЛНЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

I этап - завершение размещения информации о муниципальной услуге и муниципальной функции в сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

II этап - завершение размещения на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги (функции), и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде.

III этап - обеспечение возможности для заявителей в целях получения муниципальных услуг (функций) представлять документы в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

IV этап - обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления муниципальной услуги или исполнения муниципальной функции.

V этап - обеспечение возможности получения результатов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом.